様式－１

県発注工事（業務）における新型コロナ疑いについて（第１報）

|  |
| --- |
| ○○県土整備事務所 |

１　工事概要

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 内　　　　　　　　　　容 |
| 工事（業務）名 | 県道○○○線橋梁上部工事 |
| 工事（業務）場所 | ○○市○○ |
| 工期 | 着工：令和〇年〇〇月〇〇日　～完成：令和〇年〇〇月〇〇日 |
| 請負代金額 | 金　○○，○○○，○○○　円 |
| 受注者名連絡先 | ○○建設株式会社 |
| 現場代理人 | 鳥取　太郎 |
| 主任技術者又は監理技術者 | 鳥取　次郎 |
| 概要 | 上部工  ＰＣ桁架設工 |

２　対応状況

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 内　　　　　　　　　　容 |
| 発生日時 | 令和２年４月○○日（月） |
| 現　在　の　状　況 | 【本人情報】  10:00　下請業者の１名が体調不良を訴え、相談センターに連絡。  　・１次下請業者：株式会社○○組　○○県○○市○○丁目  ・疑い患者：男性（○○歳代）　鉄筋工  　　　　　　　３月から○○県○○市より来ている。  　　　　　　　最近では４月〇〇日（土）に帰省していた。  　・症状：発熱、頭痛、喉の痛み（２日前より）、嗅覚・味覚異常なし  11:00頃　粘膜を採取し、宿舎にて養生中。  〇PCR検査を行い、結果は本日１９時頃には出る予定。  【現場状況】  ・工事現場は午後から閉鎖し、全作業員は自宅待機。  【関係者情報】  　・監督員には濃厚接触者はいないことを確認済。  　・その他、近隣住民との接触はないことを確認済。 |
| 今後の対応 | PCR検査の結果を待って判断する。  〇陰性の場合  ・再度、感染予防の徹底を行い、明日から工事を再開する。  〇陽性の場合  ・保健所の指導のもと、業者が現場事務所等の消毒作業を行う予定。  ・保健所が濃厚接触者の特定を行う。（現在、作業員名簿作成中）  ・工事中止の判断（受発注者の協議により中止期間を定め、発注者が指示する） |